STAGE STOCK

WMS pour Artistes & Professionnels du Spectacle

AUDIT TECHNIQUE COMPLET

Analyse de sécurité, architecture, performance et qualité

| Date | 12 mars 2026 |
| --- | --- |
| Version auditée | v10.6 (package v8.0) |
| Lignes de code | 9 410 (source) |
| Fichiers source | 31 fichiers |
| Fichiers SQL | 13 migrations |
| Commanditaire | Gio (EK SHOP) |

# 1. Synthèse Exécutive

Cet audit couvre l’intégralité du projet Stage Stock : architecture frontend (React 18 + Vite), backend (Supabase PostgREST), sécurité (auth, RLS, API), qualité du code, performance mobile, conformité légale et préparation SaaS multi-tenant.

## 1.1 Score Global

| Domaine | Score | Statut |
| --- | --- | --- |
| Architecture & Modules | 8/10 | Excellent — système modulaire bien conçu |
| Sécurité Backend (RLS) | 6/10 | Bon socle, failles critiques restantes |
| Sécurité Frontend (Auth) | 7/10 | Fonctionnel, manque rate limiting |
| Performance Mobile | 7/10 | Bon, pagination manquante |
| Qualité Code | 6/10 | Composants trop gros, styles inline |
| PWA & Offline | 7/10 | Service Worker solide, cache API ok |
| Multi-tenant SaaS | 5/10 | Fondations posées, hardcoding restant |
| Documentation | 7/10 | Cahier des charges complet, README faible |
| Conformité FR | 8/10 | Amortissement correct, seuils respectés |

Score moyen : 6.8 / 10 — Projet fonctionnel et bien avancé, avec des axes d’amélioration identifiés.

## 1.2 Constat Synthétique

Stage Stock est un projet impressionnant pour un développeur solo : 9 400 lignes de code source, 31 fichiers composants, un système modulaire activable, une PWA fonctionnelle, un backend multi-tenant en cours de déploiement, et une conformité comptable française. Le code compile (sur Cloudflare) et l’app est utilisée en conditions réelles.

Cependant, l’audit révèle 3 vulnérabilités critiques en sécurité RLS, une dette technique sur les gros composants, et des valeurs hardcodées qui bloquent la transition SaaS.

## 1.3 Findings Prioritaires

| # | Finding | Sévérité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | RLS project_members : USING(true) = accès total | CRITIQUE | N’importe quel user peut inviter/modifier/supprimer des membres |
| F2 | Vue product_depreciation sans filtre org_id | CRITIQUE | Exposition de données comptables cross-org |
| F3 | Clé anon Supabase en dur dans le code source | HAUTE | Clé publique dans Git (mitigé par RLS si RLS correct) |
| F4 | Pas de pagination sur les listes | HAUTE | Performance dégradée avec volume croissant |
| F5 | Forecast hardcodé EK (taux, territoires) | MOYENNE | Bloque la généricité SaaS |
| F6 | Composants > 500 lignes (3 fichiers) | MOYENNE | Maintenabilité et lisibilité réduites |
| F7 | Import CSV séquentiel sans batch | BASSE | Lent pour > 100 produits |
| F8 | Pas de monitoring (Sentry) | BASSE | Bugs terrain invisibles |

# 2. Architecture & Structure

## 2.1 Stack Technique

| Composant | Technologie | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite 6 + JSX | Moderne, performant, bon choix |
| Backend | Supabase (PostgREST) | Adapté au MVP, scalable |
| Auth | Supabase Auth (email/pwd) | Fonctionnel, manque OAuth/SSO |
| Hosting | Cloudflare Pages | CDN mondial, auto-deploy |
| PWA | Service Worker + manifest | Offline basique fonctionnel |
| DB | PostgreSQL (via Supabase) | Robuste, RLS natif |

## 2.2 Système Modulaire (Points forts)

L’architecture modulaire via registry.js est le point fort du projet. Chaque module déclare ses tables Supabase, ses dépendances, et son onglet UI. Le shell ne charge que les tables des modules actifs — c’est une approche pragmatique et performante.

- 9 modules : Dashboard, Tournée, Articles, Dépôts, Stock, Équipe, Finance, Alertes, Prévisions

- Résolution de dépendances : Transitive, correctement implémentée (resolveDeps)

- Modules toujours actifs : Dashboard et Équipe (alwaysActive: true)

- Persistance : localStorage (stage_stock_modules)

## 2.3 Répartition du Code

| Fichier | Lignes | Complexité | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- |
| EventDetail.jsx | 800 | Très haute | Splitter en 5 sous-composants |
| App.jsx | 764 | Haute | Extraire ProfileModal, StockModule |
| ProductDetail.jsx | 677 | Très haute | Splitter en 5 onglets |
| Tour.jsx | 511 | Haute | Extraire formulaire événement |
| Board.jsx | 472 | Modérée | Acceptable, memoization ok |
| Forecast.jsx | 446 | Haute | Extraire calculs dans utils |
| AccessManager.jsx | 442 | Modérée | Acceptable |
| PackingList.jsx | 420 | Modérée | Extraire génération PDF |

Règle recommandée : aucun composant ne devrait dépasser 300 lignes. Les 3 fichiers de plus de 500 lignes représentent 22% du code total.

# 3. Audit Sécurité

## 3.1 Vulnérabilités Critiques

F1 — RLS project_members permissif

Le fichier create-project-members.sql définit des policies avec USING(true), ce qui signifie que n’importe quel utilisateur authentifié peut lire, modifier et supprimer les membres de N’IMPORTE QUELLE organisation. C’est la faille la plus grave du projet.

- Risque : Un utilisateur malveillant peut s’ajouter comme admin dans une org étrangère

- Correction : Remplacer USING(true) par org_id IN (SELECT org_id FROM project_members WHERE user_id = auth.uid())

- Note : fix-rls-org-isolation.sql corrige partiellement ce problème — vérifier qu’il est bien exécuté APRÈS

F2 — Vue product_depreciation sans filtre org

La vue product_depreciation fait un SELECT sur products sans clause WHERE org_id. Si un utilisateur accède à cette vue (via le module Finance), il voit potentiellement les données comptables de toutes les organisations.

- Risque : Fuite de données financières sensibles entre organisations

- Correction : Ajouter WHERE p.org_id IN (...) dans la vue, ou s’appuyer sur RLS de la table products (vérifier que RLS s’applique aux vues)

F3 — Clé anon Supabase dans le code

La clé anon Supabase est en dur dans src/lib/supabase.js et commitée dans Git. C’est la clé publique (anon), pas la service_role — le risque est mitigé SI les RLS sont correctement configurées.

- Risque actuel : Moyen (clé anon = accès limité par RLS)

- Risque si RLS défaillant : CRITIQUE (accès direct à toutes les tables)

- Recommandation : Migrer vers variable d’environnement VITE_SUPABASE_KEY

## 3.2 RLS — État des Policies

Le fichier fix-rls-org-isolation.sql est excellent et couvre 11 tables avec une isolation org_id cohérente. C’est le socle de sécurité du projet.

| Table | RLS activé | Isolation org_id | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| organizations | Oui | Oui (via project_members) | OK |
| project_members | Oui | Partiellement | CORRIGER (F1) |
| products | Oui | Oui | OK |
| locations | Oui | Oui | OK |
| stock | Oui | Oui | OK |
| movements | Oui | Oui | OK |
| events | Oui | Oui | OK |
| families | Oui | Oui | OK |
| subfamilies | Oui | Oui | OK |
| checklists | Oui | Oui | OK |
| event_packing | Oui | Oui | OK |
| user_profiles | Oui | Non (SELECT all) | AMÉLIORER |
| roles | Oui | Non (global) | OK (référence) |

## 3.3 Authentification

- Login/Signup : Fonctionnel via Supabase Auth (email/password)

- Refresh token : Implémenté correctement dans supabase.js

- Token storage : localStorage (standard pour SPA, vulnérable XSS)

- Rate limiting : ABSENT — pas de protection contre brute force

- CAPTCHA : ABSENT — à ajouter via Supabase GoTrue config

- OAuth/SSO : Non implémenté — envisager pour onboarding SaaS

# 4. Performance & UX Mobile

## 4.1 Points Forts

- Architecture modulaire : Seules les tables des modules actifs sont chargées

- useMemo : Utilisé correctement pour les calculs coûteux (Board, Forecast)

- Auto-refresh intelligent : 30s, désactivé pendant modale/scanner

- PWA : Service Worker avec stratégies cache-first / network-first adaptées

- Offline indicator : Bandeau visuel + listener online/offline

- Safe area iOS : env(safe-area-inset-bottom) sur la barre de nav

- Design system : Variables CSS cohérentes, palette pastel, Nunito

## 4.2 Problèmes Identifiés

F4 — Pas de pagination

Aucune liste n’est paginée : mouvements, produits, stock, checklists. Avec 200+ mouvements (limité en query) ou 400 t-shirts en stock, le rendu est lourd sur mobile.

- Impact : Scroll lent, mémoire JS excessive, temps de rendu > 1s

- Solution : Virtual scrolling (react-window) ou pagination serveur (limit/offset dans PostgREST)

Rendu conditionnel des onglets

Le TabContent switch/case re-monte chaque composant à chaque changement d’onglet, perdant l’état interne (scroll, formulaires en cours). Le fix BUG-009 (scrollPositions ref) est un patch partiel.

- Solution : Utiliser display:none/block pour garder les composants montés, ou React.memo + state lifting

Calculs financiers dans le rendu

Finance.jsx et ProductDetail.jsx recalculent l’amortissement à chaque render. Ces calculs (prorata temporis 360j, timeline annuelle) devraient être memoizés.

## 4.3 PWA & Service Worker

Le Service Worker est bien implémenté avec des stratégies différenciées :

- API Supabase : Network-first avec cache fallback (lecture offline)

- Assets statiques : Cache-first (JS, CSS, images, fonts)

- Navigation : Network-first avec fallback sur /

Le cache PRECACHE ne pré-charge pas le bundle JS principal — le premier chargement offline échouera si l’app n’a jamais été visitée.

# 5. Préparation SaaS Multi-Tenant

## 5.1 Ce Qui Est En Place

- Table organizations : Créée avec slug unique, plan, logo, settings JSONB

- org_id sur 11 tables : Ajouté avec index et NOT NULL (via multi-tenant-prep.sql)

- project_members : Table de jonction user <> org avec rôles et module_access

- ProjectPicker : Sélection d’organisation au login

- Filtrage org_id dans App.jsx : Toutes les requêtes filtrent par selectedOrg.id

- RLS org-based : 20+ policies dans fix-rls-org-isolation.sql

## 5.2 Ce Qui Bloque

F5 — Valeurs hardcodées EK TOUR

Plusieurs composants contiennent des valeurs spécifiques à EK qui ne sont pas configurables :

| Valeur | Fichier | Action requise |
| --- | --- | --- |
| Taux conversion 10-12% concert | Forecast.jsx | Stocker dans org.settings |
| Multiplicateur Martinique ×1.0 / Guadeloupe ×0.85 | Forecast.jsx, EventDetail.jsx | Configurable par org |
| Seuil 500€ HT immobilisation | Finance.jsx, ProductDetail.jsx | Configurable (législation FR) |
| 12 rôles métiers (TM, PM, LOG...) | RolePicker.jsx | Rôles custom par org |
| 3 familles / 17 sous-familles | seed-familles-sousfamilles.sql | Création dynamique par org |
| Amortissement linéaire 360j | Finance.jsx | France-only, configurable |
| UUID org par défaut 000...001 | multi-tenant-prep.sql | Supprimer après migration |

Onboarding d’un nouveau client

Aujourd’hui, un nouveau client ne peut pas utiliser Stage Stock seul en 2 minutes (objectif du cahier des charges). Il manque :

- Création d’organisation avec familles/sous-familles par défaut

- Import CSV fonctionnel mais sans feedback d’erreur détaillé

- Pas de guide d’onboarding ou wizard

- Rôles globaux (pas personnalisables par org)

# 6. Audit SQL & Migrations

## 6.1 Qualité des Migrations

13 fichiers SQL audités. La qualité est globalement bonne avec une stratégie d’idempotence cohérente.

| Critère | Respecté | Détail |
| --- | --- | --- |
| Idempotent (ON CONFLICT, IF NOT EXISTS) | 12/13 | Seul fix-doublons est one-shot (attendu) |
| Vérification finale | 10/13 | Diagnostic queries en fin de script |
| RLS activé | 8/13 | Manque sur certains seeds |
| Index pour ON CONFLICT | 9/13 | Correct là où utilisé |
| Org_id multi-tenant | 9/13 | Families/subfamilies manquent |

## 6.2 Incohérence de Fonction

Deux versions de generate_packing_list() coexistent : create-roles-packing.sql retourne SETOF event_packing, improve-packing-formula.sql retourne VOID. La dernière exécutée gagne. Risque de régression selon l’ordre d’exécution.

- Action : Consolider en un seul fichier avec la signature définitive

## 6.3 Ordre d’Exécution Recommandé

- multi-tenant-prep.sql (fondations org_id)

- seed-familles-sousfamilles.sql + UPDATE org_id

- create-roles-packing.sql (tables + rôles)

- setup-user-profiles-rls.sql

- create-project-members.sql (CORRIGER les policies)

- add-depreciation-fields.sql (AJOUTER filtre org)

- improve-packing-formula.sql (version finale)

- fix-rls-org-isolation.sql (verrouillage sécurité)

# 7. Conformité Légale FR

## 7.1 Comptabilité & Amortissement

Le module Finance respecte les règles comptables françaises :

- Amortissement linéaire : Correctement implémenté (prorata temporis base 360j / 30j mois)

- Seuil immobilisation : 500€ HT respecté (consommables = charges directes)

- Vue product_depreciation : Calcule valeur résiduelle et mensualités

- Avertissement expert-comptable : Présent dans le code et la documentation

## 7.2 RGPD

- Page Politique de confidentialité : Présente (Legal.jsx)

- Mentions Supabase comme sous-traitant : Mentionné

- DPA (Data Processing Agreement) : Non mentionné — à formaliser

- Droit à l’effacement : Non implémenté (pas de bouton suppression compte)

- Export données : Non implémenté (portabilité RGPD art. 20)

## 7.3 CGU

Les CGU sont présentes (Legal.jsx) et accessibles depuis la landing page. Elles couvrent les conditions d’utilisation de base mais doivent être revues par un juriste avant commercialisation SaaS.

# 8. Dette Technique

## 8.1 Styles Inline

Le projet utilise massivement des styles inline (style={{...}}) au lieu de classes CSS. Cela représente environ 60% du volume de code des composants. Impact : maintenance difficile, pas de thème dynamique, pas de responsive breakpoints.

- Solution : Migrer vers CSS Modules ou Tailwind CSS (compatible Vite)

## 8.2 Gestion d’Erreurs Incohérente

Certains composants gèrent les erreurs (MovementModal avec fallback RPC), d’autres les ignorent silencieusement (PackingList, Checklists). L’ErrorBoundary attrape les erreurs de rendu mais pas les erreurs async.

- Solution : Pattern centralisé : wrapper onError + toast systématique

## 8.3 Tests Absents

Le projet n’a aucun test automatisé — ni unitaire, ni intégration, ni E2E. Pour un SaaS commercial, c’est un risque majeur de régression.

- Priorité : Tests E2E sur les flux critiques (auth, mouvement stock, packing list)

- Outil recommandé : Playwright (headless, mobile viewport, offline)

## 8.4 Monitoring Absent (F8)

Le commentaire dans ErrorBoundary.jsx mentionne Sentry mais il n’est pas intégré. Les bugs terrain (concerts) sont invisibles sans monitoring.

- Solution : Intégrer Sentry (free tier = 5K events/mois) ou LogRocket

## 8.5 Package.json décalé

Le package.json indique version 8.0.0 alors que le Git log montre v10.6. Pas de dépendance @supabase/supabase-js — l’app utilise un client HTTP custom (supabase.js). C’est un choix délibéré pour le poids du bundle mais empêche l’utilisation des realtime subscriptions.

## 8.6 Bugs Ouverts

| Bug | Description | Sévérité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-008 | Refresh pendant modale ouverte | Mineur | Patch partiel (auto-refresh skip) |
| BUG-009 | Scroll position perdu entre onglets | Mineur | Patch via scrollPositions ref |
| BUILD | Rollup @rollup/rollup-linux-x64-gnu manquant | Bloquant local | OK sur Cloudflare (diff arch) |

# 9. Plan d’Action Recommandé

## 9.1 Urgences (avant le 20 mars — concert L’Arobase)

| # | Action | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corriger RLS project_members (F1) | 1h | Sécurité critique |
| 2 | Ajouter filtre org_id à product_depreciation (F2) | 30min | Sécurité critique |
| 3 | Consolider generate_packing_list() | 1h | Stabilité packing |
| 4 | Tester le flux complet mobile (auth → mouvement) | 2h | Validation terrain |

## 9.2 Court Terme (mars-avril 2026)

| # | Action | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pagination serveur (movements limit 200 → paginé) | 4h | Performance |
| 6 | Migrer clé Supabase vers env variable | 1h | Sécurité |
| 7 | Intégrer Sentry (monitoring erreurs) | 2h | Visibilité bugs |
| 8 | Splitter EventDetail.jsx en sous-composants | 3h | Maintenabilité |
| 9 | Ajouter rate limiting Supabase Auth | 1h | Sécurité |

## 9.3 Moyen Terme (avant commercialisation SaaS)

| # | Action | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Rendre le forecast configurable par org | 8h | Généricité SaaS |
| 11 | Rôles custom par organisation | 6h | Généricité SaaS |
| 12 | Onboarding wizard nouveau client | 12h | Conversion SaaS |
| 13 | Tests E2E (Playwright, 5 flux critiques) | 16h | Qualité |
| 14 | RGPD : suppression compte + export données | 8h | Conformité |
| 15 | Migrer styles inline vers CSS Modules | 20h | Maintenabilité |
| 16 | OAuth/SSO pour onboarding pro | 8h | Conversion SaaS |

# 10. Conclusion

Stage Stock est un projet remarquable par sa maturité pour un développeur solo : 19 commits, une architecture modulaire propre, un backend multi-tenant en cours de déploiement, une PWA fonctionnelle, et une conformité comptable française correcte.

Les 3 actions urgentes (F1, F2, consolidation packing) doivent être traitées avant le concert du 20 mars. Les optimisations de performance (pagination) et la migration des valeurs hardcodées vers la config org conditionneront le succès de la transition SaaS.

Le code est propre, lisible, et les patterns (safe(), module registry, fetchWithRetry) montrent une bonne compréhension des contraintes terrain (réseau instable, mobile-first, tables potentiellement absentes).

Verdict : Projet solide et fonctionnel. 3 corrections de sécurité urgentes, puis focus sur la généricité SaaS.

— Audit réalisé le 12 mars 2026